Утверждаю Глава Администрации МО «Сенгилеевский район» _____________А. П. Бердников

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» и обеспечению их объектами инженерной и социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименования мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение границ территории выделяемых земельных участков | Август – сентябрь 2012 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |
| 2 | Подготовка и проведение публичных слушаний | Октябрь 2012 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |
| 3 | Проведение межевания земельных участков | Октябрь - ноябрь 2012 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |
| 4 | Утверждение проекта межевания | Ноябрь 2012 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |
| 5 | Постановка на кадастровый учёт земельных участков | Ноябрь-декабрь 2012 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |
| 6 | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки (Если участки сформированы из земель муниципальной собственности) | Декабрь 2012-январь 2013 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 7 | Разработка проекта планировки территории | Ноябрь 2012 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |
| 8 | Проведение процедуры согласования проекта планировки территории | Декабрь 2012 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |
| 9 | Проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на инженерные сети, дороги. (При наличии денежных средств в бюджете 2013 года) | Февраль 2013 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» и Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 10 | Подготовка и получение ПСД на инженерные сети, дороги | Февраль 2013 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |
| 11 | Утверждение проекта планировки | Март 2013 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |
| 12 | Проведение торгов и заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей и дорог (При наличии денежных средств в бюджете 2013 года) | Апрель 2013 | Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 13 | Строительство инженерных сетей и дорог. (При наличии денежных средств в бюджете 2013 года) | Май-июнь 2013 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |
| 14 | Размещение информации о сформированных земельных участках, обеспеченных инфраструктурой, для предоставления многодетным семьям | Июнь 2013 | КУМИ МО «Сенгилеевский район» |
| 15 | Предоставление земельных участков многодетным семьям | В течение 10 дней со дня обращения | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район» |
| 16 | Регистрация права собственности на земельные участки многодетными семьями | 1 месяц со дня подписания акта-приёма передачи | Начальник управления по социальной политике |
| 17 | Выдача разрешений на строительство | В течение 14 календарных дней со дня обращения | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации

муниципального образования

«Сенгилеевский район»	               _________________________ Л. В. Стоякина

И.о. председателя КУМИ

муниципального образования

«Сенгилевский район»                       _________________________ Е. Ю. Баранова

И.о. директора

БУ «Управление архитектуры, строительства

и дорожного хозяйства» Администрации

муниципального образования

«Сенгилевский район»                         _________________________ Т. Н. Королёва

Начальник управления по социальной политике

Администрации муниципального образования

«Сенгилевский район»                         _________________________ Н.В.Нуждина